小学生托管班系统第一版产品方案与实施计划

围绕接送安全、托管过程和作业闭环的第一版产品基线

文档类型：产品方案、业务规则与实施计划

版本：v1.0

状态：讨论基线

适用范围：第一版自用托管班系统，兼顾后续产品化

更新原则：任何影响业务规则、数据模型或接口契约的变更，都必须先更新本方案并重新确认

本文件用于在开始编写业务代码前，统一第一版产品目标、功能边界、业务流程、角色权限和验收标准。后续开发严格以本文件和配套技术方案为基线。

# 1. 方案摘要

第一版面向自有托管班使用，主要服务放学后托管场景。系统以学生为中心，把学生的学校班级、托管班、接送安排、每日状态和作业记录连接起来。

核心闭环：学生建档与分类 → 自动生成每日接送名单 → 校门口点名并拍照 → 家长收到接送通知 → 到班核对 → 按学校班级批量布置作业 → 每个学生独立完成和批改 → 离班登记 → 家长收到每日总结。

## 1.1 已确认的产品决策

- 第一阶段优先支持放学后托管，午托、周末和寒暑假作为可扩展服务类型。

- 前期主要自用，后续逐步完善并支持多机构、多校区产品化。

- 家长端优先使用微信小程序；老师端第一版也使用小程序；后续 App 与小程序共用同一套后端能力。

- 一个老师通常负责一个学校班级的接送任务，采用逐个点名。

- 在学校门口接到学生时拍照并上传；到班后再次核对人数，必要时可拍到班照片。

- 家长可以提交请假，老师也可以快速代记口头请假。

- 家长提前通知的自行接走和校门口临时家长接走必须有独立状态，不能与未接到或请假混淆。

- 作业按学校班级批量录入，但每个学生拥有独立的作业、批改和订正状态。

- 第一版暂不做收费、人脸识别和 App；但账号、权限、组织和数据结构要预留扩展空间。

## 1.2 第一版目标

- 让负责人在出发前知道今天每位老师应该接哪些学生。

- 让老师可以快速完成点名、校门口拍照、到班核对和异常登记。

- 让家长及时看到孩子已被接到、已到托管班、作业完成和离班等状态。

- 让老师只需上传一次班级作业，系统自动形成每个学生的独立作业记录。

- 让所有重要操作有时间、人员和修改记录，方便追溯。

# 2. 产品边界与非目标

## 2.1 第一版包含

- 机构、校区、学校、学年学期、年级和学校班级基础配置。

- 学生、家长、监护人和授权接送人员档案。

- 托管班、默认接送方式、接送老师和接送批次。

- 每日接送名单、校门口点名拍照、到班核对和离班登记。

- 家长请假、老师代记口头请假、临时家长接走和自行到班。

- 班级作业批量发布、学生独立状态、个别作业、批改和订正。

- 微信订阅消息、系统消息中心和每日托管总结。

- 负责人异常看板、操作日志、照片保存期限和基础数据导出。

## 2.2 第一版明确不包含

- 收费、收款、退费、财务对账和发票。

- 人脸识别作为接送放行依据。

- 复杂即时聊天、家长社群和公开内容发布。

- App 原生客户端。

- 自动批改、OCR 识别和基于 AI 的学习诊断。

- 复杂的车辆调度、实时轨迹追踪和自动地理围栏。

边界原则：第一版只做能在真实托管班每天使用的完整闭环。暂不做的能力可以预留数据接口，但不得以未来功能为理由增加第一版的操作复杂度。

# 3. 用户角色与权限

权限以机构和岗位为边界。家长只能访问自己绑定的孩子；老师默认只访问被分配的接送任务、托管班和作业；负责人可以管理全机构。

| 角色 | 主要职责 | 第一版权限 |
| --- | --- | --- |
| 负责人 | 配置机构、学生、老师、班级和规则；处理异常 | 全量查看和管理；分配接送任务；查看日志和报表 |
| 接送老师 | 按名单去学校接学生并完成点名、拍照和异常登记 | 查看自己的今日任务；操作被分配学生；不能查看无关学生 |
| 托管老师 | 管理到班、作业、表现和离班 | 查看负责托管班；录入作业和批改；登记离班 |
| 家长/监护人 | 查看孩子状态，提交请假和临时接送申请 | 只查看绑定孩子；提交申请；查看照片、作业和通知 |
| 系统管理员 | 维护系统运行和平台级配置 | 仅在产品化后启用；不参与日常业务操作 |

# 4. 核心业务概念

系统必须区分学校维度、托管运营维度和每日事件维度。不能把所有信息简单塞进一个“班级”字段。

| 概念 | 示例 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 学校班级 | XX小学 / 2026-2027 / 三年级 / 二班 | 作业批量分组，保留学年学期历史 |
| 托管班 | 晚托 A 班 | 日常托管管理和老师工作范围 |
| 接送批次 | XX小学 / 16:30 / 张老师 | 形成当天接送任务和学生名单 |
| 作业分组 | 默认跟随学校班级，也可自定义 | 一次上传后批量生成学生作业记录 |
| 每日事件 | 校门口接到、到班、作业检查、离班 | 记录学生当天状态和证据 |

## 4.1 学生录入时的分类

- 固定信息：姓名、照片、性别、出生日期（如确有业务需要）、健康和过敏提醒。

- 学校信息：学校、学年、学期、年级、学校班级。

- 托管信息：托管班、服务类型、开始日期、默认接送方式。

- 接送信息：默认接送老师、默认接送批次、允许接送人员。

- 家庭信息：监护人、紧急联系人、通知接收人和授权关系。

- 个性化信息：个别作业、特殊照顾、行为或健康提醒。

历史规则：学生转班、升年级或更换托管安排时，采用生效日期保留历史，不直接覆盖旧数据。历史考勤和作业必须保持原归属。

# 5. 端到端业务流程

## 5.1 学生建档与日常安排

- 负责人创建学校、学年学期、年级和学校班级。

- 录入学生并绑定监护人，完成学校班级、托管班和默认接送方式分类。

- 设置接送老师、接送时间和接送批次。

- 家长通过小程序绑定孩子并完成必要的授权。

- 系统根据有效报名状态和默认安排生成每天的计划名单。

## 5.2 出发前确认接送名单

- 家长提前提交的请假、提前家长接走和自行到班申请进入当天变更列表。

- 老师或负责人快速代记口头请假，并注明通知来源和时间。

- 系统从正常名单中剔除已确认请假或已确认家长接走的学生。

- 接送老师查看本次任务，确认应接人数、学生名单和特殊提醒。

- 老师点击“确认出发”，形成一份出发时名单快照。

- 确认出发后仍可处理临时变化，但必须标记为临时变更并记录操作人。

## 5.3 校门口点名与拍照

- 老师打开自己的接送任务，按学生卡片逐个点名。

- 正常接到学生：拍摄学生本人照片，标记“校门口已接到”，上传并记录时间和老师。

- 家长在校门口临时接走：选择“校门口家长接走”，记录接走人和备注；不能标记为已接到。

- 未找到学生：选择“未找到/异常”，进入异常处理，不得直接结束任务。

- 任务结束前系统显示仍未处理的学生和照片上传失败的学生。

## 5.4 到托管班后的核对

- 老师到班后进行人数核对，确认实际到班学生。

- 对已经在校门口确认接到但未到班的学生，系统显示为重点异常。

- 自行到班学生在到班时拍照或确认到班。

- 到班确认完成后，家长可以查看“已安全到达托管班”。

## 5.5 作业流程

- 老师选择学校、学年学期、年级和学校班级。

- 按日期和科目一次录入文字、图片或附件，批量发布给该班学生。

- 系统按发布时的有效学生名单生成每个学生的作业记录。

- 老师在班级作业面板中批量查看，再对个别学生调整状态。

- 学生有额外任务时，使用“单独添加”，不修改班级作业。

- 老师检查、标记需要订正，并在订正完成后关闭该任务。

- 家长查看自己孩子的作业详情和每日汇总。

## 5.6 离班登记

- 家长提前授权的接送人员在小程序或老师端可被核验。

- 老师确认接走人、时间和学生，必要时拍摄离班照片。

- 校门口临时家长接走、托管中途离班和正常结束离班分别记录。

- 离班完成后给对应监护人发送通知，并写入学生时间线。

# 6. 异常与特殊情况规则

| 场景 | 老师操作 | 系统结果 |
| --- | --- | --- |
| 家长提前请假 | 家长提交或老师代记 | 从当日接送名单移出，保留请假来源和时间 |
| 口头请假 | 学生卡片中快速选择口头请假 | 记录通知来源；可设置是否需要负责人复核 |
| 家长提前在学校接走 | 出发前标记家长接走 | 不生成老师接送任务；给家长确认通知 |
| 校门口临时接走 | 点名时选择校门口家长接走 | 记录接走人、时间、操作人和备注 |
| 未找到学生 | 选择异常并填写处理结果 | 任务不能直接关闭；提醒负责人 |
| 老师临时换人 | 负责人转派当天任务 | 新老师看到任务；保留原老师和实际执行老师 |
| 照片上传失败 | 先保存状态并标记待上传 | 网络恢复后重试；完成后再发送照片通知 |
| 孩子自行到班 | 跳过学校接送，单独确认到班 | 家长看到自行到班状态和时间 |
| 到班后提前离开 | 登记托管中途离班 | 按授权核验接走人，并推送家长 |

安全底线：任何学生都必须在当天最终状态中有明确结果：已接到、已请假、家长接走、自行到班、已离班或异常。不能用“未操作”作为结束状态。

# 7. 功能需求清单

## 7.1 机构与基础配置

- 维护机构、校区、营业日、节假日和基础通知规则。

- 维护学校、学年学期、年级、学校班级。

- 维护托管班、服务类型和老师。

- 维护接送批次、放学时间、默认老师和学生名单。

- 所有配置支持启用、停用和生效日期，不删除历史业务数据。

## 7.2 学生和家庭档案

- 支持单个录入和批量导入。

- 一个学生支持多个监护人；一个监护人支持多个孩子。

- 接送授权人员支持长期授权和临时授权。

- 学生档案有在读、暂停、离开等状态。

- 健康和特殊提醒在老师端显著展示，但只展示必要内容。

## 7.3 接送和考勤

- 自动生成每日接送任务和名单快照。

- 老师逐个点名，正常接到必须拍照；异常可以补充备注。

- 到班后进行二次点名，显示校门口已接到但未到班的学生。

- 支持家长提前接走、校门口临时接走、自行到班和中途离班。

- 支持代班、交接、延误、未找到和照片待上传。

## 7.4 作业

- 按学校班级批量发布，支持多个科目和多个作业项。

- 支持文字、图片，附件类型以后扩展。

- 发布时生成学生作业快照，历史作业不受后续转班影响。

- 支持学生独立状态、个别作业、免做、补做和订正。

- 支持常用作业模板和每日总结。

## 7.5 消息和通知

- 接送重要节点通过微信订阅消息提醒。

- 完整信息进入小程序消息中心。

- 家长按孩子接收消息；多孩家庭可合并每日汇总。

- 作业发布、需要订正和每日总结采用不同通知级别。

- 通知发送失败、家长未授权订阅和重试结果可在负责人端查看。

# 8. 页面与操作设计

| 端/角色 | 第一版页面 | 页面重点 |
| --- | --- | --- |
| 负责人端 | 今日看板 | 异常优先：未确认、未到班、照片失败、未关闭任务 |
| 负责人端 | 基础资料 | 学校班级、托管班、老师、学生、家长和授权人员 |
| 负责人端 | 接送安排 | 生成和调整每日接送批次，支持代班和交接 |
| 老师端 | 今日工作台 | 只展示今日接送、到班、作业和离班任务 |
| 老师端 | 接送任务 | 学生卡片、照片、状态、异常和任务结束检查 |
| 老师端 | 作业面板 | 按学校班级批量上传，按学生独立批改 |
| 家长端 | 孩子首页 | 当前状态、最近照片、作业和快捷申请 |
| 家长端 | 请假/临时接送 | 提交申请、查看处理结果和有效时间 |
| 家长端 | 每日总结 | 接送时间线、作业状态、老师备注和离班记录 |

# 9. 通知策略

| 事件 | 接收人 | 默认策略 |
| --- | --- | --- |
| 校门口已接到并拍照 | 绑定监护人 | 即时通知；照片在小程序内查看 |
| 已到托管班 | 绑定监护人 | 即时通知或并入到班总结 |
| 未找到/明显延误 | 负责人、相关老师、监护人 | 先内部提醒，确认后通知家长 |
| 作业已发布 | 相关学生监护人 | 通知一次；完整内容在消息中心 |
| 作业需要订正 | 相关学生监护人 | 即时通知 |
| 每日托管总结 | 绑定监护人 | 每天一次，建议固定时间发送 |
| 离班完成 | 绑定监护人 | 即时通知 |

平台限制：微信订阅消息需要家长授权，不能假设所有通知都能无限制主动发送。因此消息中心必须作为正式记录，微信推送只是提醒。

# 10. 数据安全与儿童隐私

- 学生照片只允许绑定监护人和授权工作人员访问，不使用公开链接。

- 照片设置可配置的保存期限，过期自动清理；重要记录只保留必要元数据。

- 按机构、校区、角色和学生关系进行权限隔离。

- 家长只能看自己绑定的孩子，老师只能看自己被授权的业务范围。

- 记录查看、修改、删除、导出和授权变化。

- 上线前准备隐私政策、家长授权、照片用途说明和数据删除机制。

- 第一版不采集和存储人脸特征，不将人脸识别作为放行依据。

# 11. 第一版验收标准

- 新增学生时可以同时完成学校班级、托管班、默认接送和家长绑定。

- 负责人可以为某天生成接送名单，并在出发前确认名单快照。

- 老师可以逐个点名；正常接到学生必须能够拍照上传并关联到正确学生。

- 家长能够在小程序查看校门口接送照片、时间、老师和当天状态。

- 家长提交的请假和老师代记的口头请假都能影响当天接送名单。

- 临时家长接走不会被错误标记为老师已接到。

- 接送任务结束前，系统能提示未处理学生和待上传照片。

- 老师可以选择学校班级，一次上传作业并自动分配给班级学生。

- 老师可以单独修改某个学生的作业状态或增加个别作业。

- 家长只能看到自己孩子的作业和批改结果。

- 关键操作能够查询操作人、时间、原状态和新状态。

- 网络中断时可以暂存接送状态，恢复后能够幂等同步，不产生重复记录。

# 12. 实施计划

由于目前尚未确定实际学生数量、老师数量和开发资源，计划采用阶段验收，不先承诺具体日历日期。每一阶段完成并确认后再进入下一阶段。

| 阶段 | 主要工作 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0：规则冻结 | 确认名词、角色、状态、通知和异常规则；补齐样例数据 | 产品方案和技术方案确认，变更进入版本管理 |
| 阶段 1：原型确认 | 画出负责人、老师、家长三端主要页面和关键流程 | 用真实的一天流程走通原型 |
| 阶段 2：基础资料 | 机构、学校班级、托管班、老师、学生、家长和授权人员 | 可完整录入和分类一个真实托管班 |
| 阶段 3：接送闭环 | 每日名单、出发确认、校门口点名拍照、到班核对、异常和通知 | 连续模拟多天接送流程无断点 |
| 阶段 4：作业闭环 | 按学校班级批量上传、学生独立状态、批改、订正和家长展示 | 同班批量发布与个别作业并存 |
| 阶段 5：稳定性 | 离线暂存、重试、日志、权限、照片清理、导入导出和备份 | 通过异常和恢复测试 |
| 阶段 6：真实试用 | 先用少量学生试运行，再逐步扩大 | 负责人、老师和家长确认可日常使用 |

## 12.1 开发顺序

- 先完成身份、权限、机构和学生分类。

- 再完成接送任务和每日状态模型。

- 再完成照片、家长通知和异常处理。

- 再完成作业批量发布和学生独立批改。

- 最后补齐报表、导入导出、离线和产品化配置。

# 13. 后续版本方向

- 午托、周末托管、寒暑假和活动日程。

- 用餐、午休、健康和每日表现记录。

- 家长预约接送、一次性二维码和更完善的授权核验。

- 收费、套餐、续费和退费。

- App 端，与小程序共用账号和后端。

- 多机构、多校区、机构自定义规则。

- 人脸识别辅助能力，但必须保留人工核验和非生物识别替代方案。

- 作业照片识别、批改辅助和学习分析。

# 14. 方案执行纪律

执行规则：后续制作严格按照本方案的第一版范围、状态定义、权限边界和验收标准进行。新增功能必须先说明所属版本、业务价值、对现有流程的影响和数据兼容方案；未经确认不直接进入开发。

本文件与《小学生托管班系统第一版技术方案》配套使用。产品方案确定“做什么和怎么用”，技术方案确定“怎么实现和怎么验证”。