豆芽成长助手

# 第三版产品方案与业务流程

围绕家长、教师、管理端协同的托管班日常运营方案

文档类型: 产品方案、业务流程、页面职责与验收口径

版本状态: 第三版规划稿, 第二版收口后进入评审

文档日期: 2026-09-02

适用范围: 第二版收口、第三版规划、正式上线准备

本版结论: 第三版先把第二版已经形成的主链路做成可长期使用的产品: 家长提交与绑定、教师日常接送、作业反馈、餐食记录、每日总结、消息中心和权限边界全部围绕真实工作台闭环。刷脸、AI、积分、收费先作为后续能力，必须经过隐私、成本和准确性评估后再单独立项。

# 1. 版本定位与目标

第三版不是简单叠加功能，而是把豆芽成长助手从“能记录”推进到“每天有人用、出了异常能追溯、管理端不盯着也能运转”的托管运营工具。产品主线仍然是放学后托管, 重点服务校门口接送、到班核对、作业反馈、餐食沟通和家长通知。

| 核心用户 | 家长、教师、机构负责人/管理员; 家长和教师是高频使用者, 管理端负责配置、监督和追溯。 |
| --- | --- |
| 首要价值 | 每个孩子每天有可核对的状态; 每次重要变化有站内记录和可选微信提醒; 每条异常都能说明谁在什么时候处理。 |
| 第三版首发 | 生产稳定性、通知闭环、异常处理、餐食与饮食备注、按孩子的每日总结、运营统计、隐私和上线能力。 |
| 后续高级能力 | 拍照识别作业/错题、AI点评、刷脸试点、积分、收费和更复杂的排课; 不作为第三版首发依赖。 |

# 2. 第二版基线与第三版补齐点

截至当前代码检查, 第二版已经具备以下业务骨架: 身份登录、家长入班申请、学校/年级/班级标准化匹配、教师审核、学生档案、教师班级授权、接送任务和照片、请假、作业批改、餐食、每日总结、家长动态、站内通知和微信订阅消息接入点。

| 领域 | 第二版已具备 | 第三版补齐 |
| --- | --- | --- |
| 身份与绑定 | 家长微信登录, 教师账号密码登录; 家长不填写学生档案编号; 申请审核后自动建档绑定。 | 增加申请引导、重复申请合并策略、解绑/转班/监护人变更流程和可解释的审核状态。 |
| 接送考勤 | 按授权班级创建任务; 确认、出发、校门口拍照接到、到班、离班、临时学生和异常。 | 增加预告确认、多个执行教师、途中交接、补拍、撤销/更正、超时提醒、收班强校验和异常看板。 |
| 作业 | 按学校班级一次布置, 支持个别学生选择, 教师逐人批改和家长查看。 | 增加作业模板、批改批次、图片反馈、错题人工收集; AI 只做可选建议并独立隔离。 |
| 餐食 | 菜单、复制历史、餐食照片、临时调整、家长查看今日/明日。 | 增加周菜单、过敏和特殊饮食提醒、就餐确认/异常、替换菜说明和历史检索。 |
| 每日总结 | 按接送、作业、餐食生成草稿, 教师编辑、发布和结束当天。 | 拆分机构总结与孩子专属更新, 支持草稿版本、发布撤回、未完成提醒和家长已读。 |
| 通知 | 站内消息和微信订阅消息保存、发送日志接入。 | 形成统一通知中心、模板版本、失败重试、频控、订阅引导和业务与消息解耦。 |
| 管理与上线 | 管理端可维护档案、授权、任务、申请和数据概览。 | 切换真实登录, 增加操作审计、数据导出/备份、图片正式存储、HTTPS、隐私同意和上线运维。 |

# 3. 角色、边界与使用入口

入口要让用户一开始就知道自己该走哪条路。家长端和教师端可以在同一个小程序项目中分流, 但身份、菜单和接口权限必须完全隔离。管理端只做辅助和监督, 不作为教师每天必须打开的入口。

| 角色 | 主要入口 | 可以做什么 | 明确不能做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家长 | 微信小程序家长端 | 提交/补充入班申请, 查看自己孩子动态, 提交请假和临时接送变更, 查看作业/餐食/每日总结, 授权通知。 | 不能查看其他孩子, 不能审核申请, 不能修改教师记录, 不能通过猜测 ID 访问数据。 |
| 教师 | 微信小程序教师工作台 | 查看自己负责班级, 创建和执行接送任务, 记录现场状态和照片, 登记作业/批改, 录入餐食, 审核家长申请, 发布每日总结。 | 不能操作未授权班级, 不能查看其他机构, 不能修改已结束记录, 不能以家长身份访问家长数据。 |
| 管理员 | Web 管理端 | 维护组织基础资料、学生档案、教师授权、模板和异常; 查看全机构数据; 处理教师无法处理的未匹配申请。 | 不替代教师完成每天现场点名; 无业务需要时不直接暴露儿童全部敏感信息。 |

# 4. 家长入班申请与班级匹配流程

设计原则: 家长只填写自己知道的信息; 有教师邀请链接时优先使用链接带入班级; 没有链接时用学校、年级、班级文本提交, 由系统标准化和教师确认。整个流程不要求家长知道学生档案编号。

## 4.1 家长侧最短路径

家长通过微信登录后进入家长端, 若没有绑定孩子, 首页直接显示“添加孩子”。

优先扫描/打开教师分享的班级邀请链接; 学校班级只作为已带入的只读上下文展示, 家长补充孩子姓名、家长手机号和关系。

无邀请链接时, 家长填写孩子姓名、学校、年级班级和家长联系方式; 年级班级允许常见自然写法, 例如“一年级2班”“1年级二班”。

提交后立即显示申请状态: 待老师审核、待补充资料、已通过、未通过。页面告知下一步, 不要求重复填写学生编号。

如果教师要求补充, 家长点击“修改并重提”, 原内容自动带入; 已确认的班级在没有主动修改学校/班级时保留。

## 4.2 系统匹配与教师审核

清洗输入: 去除首尾空格, 统一数字、中文数字、年级和班级后缀, 保留原始输入用于追溯。

按机构、学校、年级、班级标准值查找现有学校班级; 邀请链接中的班级 ID 还要在服务端再次校验 active 状态。

匹配唯一时显示“已识别班级”; 匹配不到时进入待确认, 教师可以选择已有班级或创建新班级。

同名候选超过一个时, 教师必须选择候选档案; 候选仅展示最小核对信息, 例如姓名和家长手机号尾号, 不暴露无关数据。

审核通过时在一个事务中完成申请状态、学生档案、家长绑定和通知事件; 重复提交使用唯一业务条件和幂等保护。

## 4.3 异常处理

| 场景 | 用户看到的提示 | 系统处理 |
| --- | --- | --- |
| 同一家长重复提交同一孩子 | 已有相同申请, 可查看进度 | 按家长、姓名、班级和未终结状态去重; 不新增第二条有效申请。 |
| 同名学生 | 发现同名孩子, 请教师选择 | 返回候选档案; 教师选择后才允许通过; 未选择不能绕过。 |
| 学校班级无法匹配 | 已提交, 等待老师确认班级 | 保留原始文本; 申请进入待确认; 未授权教师不显示, 管理员可处理。 |
| 教师不负责该班 | 当前申请不在你的负责范围 | 接口返回 403; 前端隐藏不属于权限范围的审核操作。 |
| 家长填写不规范 | 系统已按标准格式识别 | 保存原始输入和标准值; 不能唯一匹配时不擅自绑定。 |

# 5. 每日接送与考勤闭环

接送是每日最高风险流程, 必须“先有名单, 再出发, 现场逐人确认, 收班前有清单”。操作按钮只显示当前状态允许的下一步, 避免同一孩子重复点不同状态。

## 5.1 日前与出发前

系统根据有效学生、班级授权和已审批请假生成建议名单; 教师可以在自己负责的多个班级间切换。

教师查看今日接送教师、执行班级、预计时间和家长临时变更; 确认名单后点击“确认今日任务”。

教师点击“确认出发”后, 任务进入接送中; 家长先收到教师安排通知, 后续状态和照片再逐步更新。

临时学生只能加入当前任务, 先记录最小信息和待补档案标记; 不阻塞当前现场流程, 收班后提醒补齐。

## 5.2 校门口、到班和离班

| 阶段 | 教师动作 | 家长可见 | 异常出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校门口 | 选择孩子, 拍照上传, 确认“校门口接到”; 现场网络失败可重试。 | 状态、时间、教师和签到照片。 | 照片失败、孩子未找到、家长临时接走、口头请假。 |
| 到班 | 逐人点击“到班”; 自行到班的孩子使用独立状态。 | 已到托管班或到班异常。 | 未到班、异常、照片补传。 |
| 托管中 | 记录必要的临时离班和交接说明。 | 有明确的离班事件和说明。 | 中途离班、家长临时接走、授权人变化。 |
| 收班 | 执行收班检查, 处理所有未完成项后结束任务。 | 当天接送流程完成。 | 仍有待确认、未上传照片或待补档案时不可直接结束。 |

## 5.3 关键状态规则

任务状态: 草稿 -> 已确认 -> 接送中 -> 已完成; 取消只允许在尚未开始时使用, 已开始任务不能删除。

学生状态: 待确认 -> 校门口接到/自行到班/家长接走/请假/未找到; 到班后可进入已到班, 托管中可进入已离班或中途离班。

所有状态写入事件记录, 更正不是覆盖原始事实; 更正要记录原因、操作人和时间。

照片是辅助证据, 不能替代状态; 照片上传失败时可以先记状态, 后续补传并保持 pending/success/failed 状态。

# 6. 作业、餐食与每日总结

## 6.1 作业闭环

教师选择学校班级和作业日期, 填写科目与内容; 默认全选本班在托学生, 也可以取消后单独布置。

同班作业只录入一次, 系统为每个目标学生生成独立作业记录; 家长按孩子查看, 不显示同班其他学生。

教师按学生记录批改为已完成、需订正或未提交, 可填写批改意见并上传作业照片。

批改后生成站内通知; 微信通知按家长授权和模板情况发送, 失败不影响批改结果。

## 6.2 餐食与过敏

餐食采用“明日预告 + 今日实际 + 临时调整 + 学生饮食备注”四层结构。明日菜单解决家长预期, 今日照片解决真实情况, 调整说明解决差异, 过敏备注解决安全风险。

教师或管理员可以录入明日菜单, 一键复制历史菜单后再修改; 周菜单作为第三版增强项。

实际餐食照片只能由有班级权限的教师或管理员上传; 处理失败可以稍后补传。

学生档案增加过敏原、特殊饮食、忌口和备注, 只向有必要的教师展示; 家长可以查看并申请修改。

发布临时调整时明确“原菜单、实际变更、原因、更新时间”, 防止家长只看到一条模糊说明。

第三版首发不自动诊断过敏风险, 仅做人工录入、醒目标记和发布前确认。

## 6.3 教师每日总结

系统汇总接送状态、作业批改和餐食记录, 生成可编辑草稿。

教师修改机构层面总结, 同时为需要说明的孩子填写专属更新; 没有专属内容的孩子只看到机构公开部分。

教师保存草稿后发布; 发布前再次确认是否存在未处理接送异常、未完成作业批改和餐食缺失。

发布通知家长; 教师点击“结束当天”后锁定当日业务记录, 需要更正必须走带原因的更正流程。

# 7. 通知中心与微信通知

通知原则: 站内通知是事实来源, 微信订阅消息是提醒渠道。任何微信发送失败都不能回滚接送、作业、餐食或总结业务。

| 通知类型 | 触发时机 | 站内内容 | 微信策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接送 | 教师确认教师/时间、校门口接到、到班异常、家长接走。 | 孩子、状态、时间、教师、照片和说明。 | 重要状态按授权发送; 同一事件幂等。 |
| 餐食 | 明日菜单发布、今日实际餐食更新、临时调整。 | 菜单、照片、调整说明。 | 可选提醒; 同日多次更新要频控。 |
| 作业 | 布置作业、批改结果、需订正。 | 科目、作业内容、批改意见。 | 按孩子绑定关系和家长授权发送。 |
| 请假 | 家长提交、教师同意/拒绝、教师口头代办。 | 日期、原因、处理人和结果。 | 双方需要时发送, 站内始终保留。 |
| 每日总结 | 教师发布总结。 | 公共总结和孩子专属更新。 | 发布后一次发送, 失败可重试。 |

# 8. 页面与按钮验收方案

每个页面都要同时设计成功、加载、空数据、网络失败、无权限、重复点击和业务状态不允许的按钮状态。按钮不应只在视觉上存在, 必须和接口状态机一致。

| 端 | 页面 | 主按钮 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家长 | 登录/家长首页 | 进入家长端、切换孩子 | 登录失效回到登录; 无孩子时直接引导申请; 切换孩子只刷新自己的数据。 |
| 家长 | 入班申请 | 提交审核、修改并重提 | 不需要学生编号; 邀请链接带班级; 重复申请、补充资料、同名均有明确提示。 |
| 家长 | 孩子动态 | 查看接送、作业、餐食、总结 | 图片签名地址可访问; 未绑定孩子不展示数据; 空状态可解释。 |
| 家长 | 请假/接送变更 | 提交请假、提交临时变更 | 必填校验、重复提交保护、状态回显、教师处理后通知。 |
| 教师 | 今日接送 | 创建任务、确认、出发、拍照接到、到班、完成 | 只显示授权班级; 非法状态按钮隐藏; 失败可重试; 收班检查有效。 |
| 教师 | 作业 | 布置作业、全选/清空、批改 | 同班一键布置但按学生保存; 单独作业不覆盖班级作业; 批改幂等。 |
| 教师 | 餐食/每日总结 | 保存并通知、生成草稿、保存、发布、结束当天 | 保存失败不能继续发布; 发布/结束后的非法操作被阻止。 |
| 管理 | 概览、档案、授权、异常 | 刷新、查询、重置、维护 | 请求失败有可见提示; 管理端只辅助日常, 不能成为教师现场流程依赖。 |

# 9. 第三版实施计划

| 阶段 | 目标 | 主要交付 | 完成条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| V3-0 收口 | 让第二版可稳定试用 | 修复真实登录配置、统一错误提示、补齐按钮状态和真机阻断问题。 | 管理员、教师、家长三账号完成一轮真实联调。 |
| V3-1 通知中心 | 让提醒可追踪 | 站内通知列表、已读、订阅状态、发送记录、重试和频控。 | 业务成功与微信失败解耦; 发送状态可查。 |
| V3-2 异常与餐食 | 覆盖现场边界 | 请假撤回/更正、临时学生、照片补传、超时提醒、过敏备注、周菜单。 | 至少覆盖 10 类异常并可追溯。 |
| V3-3 总结与统计 | 形成每日运营闭环 | 孩子专属总结、家长已读、班级统计、成长时间线和异常报表。 | 教师可独立完成收班; 管理端可按日/班级追踪。 |
| V3-4 上线准备 | 进入小范围生产 | 正式 MySQL、对象存储、HTTPS、合法域名、备份、审计、隐私协议。 | 灰度机构连续运行 2 周, 无 P0/P1 问题。 |
| V3.x 后续 | 探索增值能力 | 错题识别、AI 点评、刷脸试点、积分、收费。 | 单独评审准确率、合规、成本和退出方案后再开发。 |

# 10. 第三版验收标准

□ 家长不填写学生档案编号也能完成申请, 通过后能看到自己的孩子。

□ 教师只看到负责班级, 管理员可以处理未匹配申请, 非授权接口返回 403。

□ 接送任务支持校门口拍照、到班、家长接走、请假、未找到、临时学生和收班检查。

□ 同班作业支持一键布置、逐人批改、照片反馈, 家长只能看到自己孩子。

□ 餐食支持明日预告、今日实际照片、临时调整、历史和饮食备注。

□ 每日总结保存失败时不能发布; 发布后不能直接修改; 结束当天后状态锁定。

□ 站内通知始终可用; 微信订阅消息失败不会影响核心业务, 失败可查询和重试。

□ 所有关键按钮具备加载、禁用、失败提示、空状态和无权限表现。

□ 真实环境完成 HTTPS、微信合法域名、对象存储、数据库备份和隐私协议。

# 11. 待评审决策

第三版首发是否把“周菜单”和“家长已读回执”作为必做项, 还是先做最小版本。

餐食过敏备注由家长提交后教师确认, 还是允许教师直接维护并要求家长确认。

照片默认保留周期、家长删除申请和异常事件延长保留周期的具体天数。

机构是否需要多个校区和多组织隔离, 以及管理员是否分为机构管理员、校区管理员和只读人员。

高级能力是否拆成第三版后续路线, 不在首发版本中引入外部 AI 或人脸服务依赖。